
项目论证与评估
（单选、多选、填空、名词解释）
单选

1.微观运行环境指直接影响项目具体运行的各种条件和因素。

2.需求因素是项目技术选择和评估时首先要考虑的因素。

3.对于项目施工技术方案经济性的评估主要是采用类比法。

4.经营成本是在总成本中扣除了折旧费、摊销费和利息支出后的项目全部经常性费用支出。

5.比率会因项目所处行业不同而有所不同，但一般应大于200%。

6.比率会因项目所处行业不同而有所不同，但一般应接近于100%。

7.目前试行的影子价格计算多数采用UNIDO法。

8.就业压力大的地区占用大量非熟练劳动力的项目，影子工资换算系数可小于1；对于占用大量短缺的专业技术人员的项目，

影子工资换算系数可大于1.

9.经济净现值是反映项目对国民经济净贡献的一项绝对数指标。

10.度量的首要任务是分析和估计项目风险发生概率的大小。

11.行的贷款期限为20～30年左右。

多选
1.项目前评估的特性：1.预测性2.系统性3.实践性4.科学性。
2.项目前评估的基本原则：1.遵纪守法原则2.实事求是原则3.可比性原则4.动态分析为主的原则5.公正可靠的原则。
3.项目前评估的循环：其一是项目批准立项以前的项目初步可行性研究循环，其二是项目可行性报告的批复与项目投资决策的研究循环。
4.项目跟踪评估的作用：1.它是项目实施工作的保障2.它是项目变更的前提条件3.它是项目绩效度量的手段4.它是项目跟踪决策的依据。
5.项目跟踪评估的基本原则：1.对照计划的原则2.系统分析的原则3.内外结合的原则4.问题和对策评估并重的原则。
6.项目后评估的基本特性：1.信息反馈的特性2.事后评估的特性3.为项目运营决策服务的特性4.事前防范的特性。
7.经营成本估算包括：1.原材料、燃料及动力费2.工资及福利费3.修理费4.其他费用。
8.按资金的时间价值分的项目财务评估指标体系：1.静态评估指标：①投资回收期②借款偿还期③投资利润率④投资利税率⑤资本金利润率⑥财务比率：Ⅰ.资产负债率Ⅱ.流动比率Ⅲ.速动比率2.动态评估指标：Ⅰ.投资回收期Ⅱ.财务净现值Ⅲ.财务内部收益率。
9.按指标的性质分的项目财务评估指标体系：1.时间性评估指标：Ⅰ.投资回收期Ⅱ.借款偿还期2.价值性指标——财务净现值3.比率性指标：①财务内部收益率②投资利润率③投资收益率④资产负债比率⑤流动比率⑥速动比率。
10.转移支付科目主要包括：1.税金2.工资3.利息4.土地费用5.补贴。
11.环境质量标准包括：大气质量标准、水质质量标准、环境噪声及土壤、生物质量标准。
12.项目环境影响评估的方法：1.项目环境影响识别方法2. 项目环境影响预测的方法3. 项目环境影响评估的风险评估方法4. 项目环境影响评估的经济分析方法5. 项目环境影响的综合评估。
13.项目环境影响综合评估的原则：1.分清主次关系的原则2.全面整体估计的原则3.一次性经济补偿的原则4.贵极无价的原则。
14.项目风险的主要特征：1.项目风险事件的随机性2.项目风险的相对可预测性3.项目风险发展的渐进性4.项目风险发展的阶段性5.项目风险发展的突变性。
15.项目风险综合评估的核心要素包括：项目风险的概率大小、项目风险的后果、项目风险的引发原因、项目风险后果的严重程度、项目风险后果的影响范围、项目风险的时间进程、项目风险有无预警信息、项目风险的有关联程度。
16.项目后评估预测数据处理的方法：1.回归预测法2.趋势分析法3.专家调查法。
填空 名词解释
1 绝大多数项目的资源消耗会呈现一种(S)曲线.

2 按照我们国家的要求,如果这两个方面的成本效益评估结果相互矛盾,项目最终的取舍决策应该以(宏观的国民经济成本)和(效益评估)为准.

3 我们国家规定的项目决策程序包括(项目立项)和(项目批准)两个阶段.

4 任何一个项目的技术的构成都应该包括(工艺技术)(技术设备)(技术人员)和(技术支持)体系四个基本要素.

5 从项目评估的角度一般将项目全生命周期分为三个主要阶段即(项目定义与决策阶段)(项目实施阶段)(项目运行阶段).

6 狭义的项目生命周期不包括项目所生成产出物的运行周期,而广义的项目生命周期项目所生成产出物的运行周期.

7 项目前评估实际上主要有两个循,其一是(项目批准立项以前的项目初步可行性研究循环).其二是项目可行性报告的批复与项目投资决策的研究循环.

8 项目跟踪评估包括两个方面,即(监督)与(评价).

9 (项目后评估)是指对已经完成的项目的目的,执行过程,效益,作用和影响以及对完成项目的前评估和项目决策所进行的系统的客观分析与评价.

10 项目的微观运行指直接影响项目具体运行的各种条件和因素,这包括项目所需资源的(供给条件)(项目销售的市场条件)项目产品后服务的竞争情况等要素.

11 自然资源具有两个显著的特点,一是自然资源的(有限性),第二是自然资源分布的(不均衡性).

12 项目产品市场需求预测方法包括(时间序列预测法)(回归预测法)(德尔菲预测法).

13 项目宏观经济环境评估的基本方法有(分向定量分析法和综合评价分析法)

14 在评估和选择项目工艺技术方案时应根据具体情况采取不同的方法,反最主要的还是(两两比较法)

15 项目技术装备按其在项目产品生产中的作用,一般可分为(生产装备，辅助装备和服装装备)

16 对于工程设计方案合理性的评估主要采用(对比分析的方法)对于工程设计方案经济性的评估主要采用(成本效益分析的方法),即将各个项目工程设计方案所需施工成本与收益成本相比较,分析并给出项目工程技术方案的经济性评价的方法.

17 对于项目施工组织方案的评估同样主要涉及对于项目施工组织方案的(可靠性,经济性和高效性)的评估

18 从企业角度出发对项目的经济效益进行评估被称为项目财务评估

19 项目计算期一般包括项目的(建设期和运营期)但一般不超过20年

20 项目现金流量是指在项目计算期内发生的与项目直接有关的各项现金流入和流出的总称

21 同一时间点上的项目现金流入和流出的代数和被称为净现金流量

22对一个项目而言,项目的投资,经营成本,销售收入,税金.利润等的变量构成了项目财务系统的现金流量基本的要素

23固定资产是指使用期限超过1年且单位价值在一定数额以上的房屋,建筑屋,机器,设备,器具.工具等资产;无形资产是指项目长期使用但没有实物形态的资产,包括专利权,商际权,土地使用权等.

24 在项目等投资中资金的主要来源包括(自有投资和借款).自有资金可通过向投资者发行股票,企业内部积累留存收益等方式取得.借款可以通过从银行借款,发行债券,利用商品信用等方式取得.

25经营总成本=生产成本+销售费用+管理费用+财务费用 ;经营成本是指项目经营期发生的,为满足项目正常生产经营而支付的成本,它是项目生产经营阶段主要的现金流出项目.

26 项目固定资产投资包括(工程费,预备费和其他费用).常用的固定资产估算方法主要有两大类(一是生产能力支书估算法和类比法.二是详细估算法)

27 预备费包括基本预备费和涨价预备费.涨价预备费是建设项目在建设期内,由于价格变化所以引起工程造价的变化的预测的预备费

28项目流动资金估算方法有(比例估算法和分项估算法)

29 自有资金现金流量表是站在项目投资主体角度考察项目的(现金流入流出情况)

30 资金时间价值是指等额货币在不同的时间点上具有不同的价值

31 静态投资回收期是指以项目的净收益收回全部投资所需的时间,哟于他不考虑时间价值,因此可以把各个时间点上的资金进行直接加减.

32 资金利润率是从现金角度考虑项目自有资金的收益情况;资金负债率是项目负债与项目资产之比,他反映了项目各年所面临的财务风险程度和偿债能力;流动比率是反映项目各年用流动资产偿付流动负债能力的指标但一般大于200%;速动比率是反映项目各年用流动资产偿付流动负债能力的快速程度指标,一般接近于100%;财务净现值是指在项目计算期内,按设定的折现率将项目各年的净现金流量折算成现值后所求出的项目现金流如与流出之和

33影子价值是为实现一定的经济发展目标而人为确定的市场交换价格更为合理的一种理论价格;有4种影子价格的计算方法:L—M法,UNIDO法,S—V—T法和UNA法;理想的影子价格可以使用最优线性规划的对偶性或拉朗日乘数法求得.

34非外贸货物是指其项目生产或使用的那些不会影响到国家进出口的货物

35 影子工资是指国家和社会为建设和运营项目使用劳动力而付出的代价实质上是劳动力的影子价格;影子工资换算系数是项目国民经济评估的一种参数,它是影子工资与财务工资的比率,一般建设项目的影子工资换算系数为1

36 社会折现率是项目国民经济评估的重要参数,是项目国民经济评估中作为计算项目经济净现值的折现率和衡量项目经济内部收益率的基准值,同时也是项目经济可行性和方案优选的主要判别依据之一

37 项目国民经济费用和效益时应遵循(国家原则和边际原则);转移支付科目主要包括(税金,工资，利息土地费用和补贴)

38 项目经济净现值是使用社会折现率将项目计算期内各年的经济净现金流量折算到基准期的现值之和;项目经济净现值是反映项目对国民经济贡献的一般绝对数指标;项目投资净效益率表示表示项目在正常生产年份单位投资对于国民经济所作的净贡献;项目经济净现值率是投资国民经济净现值与其全部投资按社会折现率折算的现值之和的一种比率指标

39这里的环境概念是指自然环境包括大气,水,海洋,土地,矿藏,森林,草原,野生动物,自然遗迹,自然保护区,风景名胜区,城市和乡村等

40项目环境影响评估是在项目实施之前在充分调查研究的基础上分析项目可能给环境带来的影响,然后作出全面的科学的定量预测,最终利用各种项目环境影响分析的结果知道项目的决策与实施的工作

41项目所处区域环境现状调查的方法主要3种:资料收集法,现场调查法和遥感调查法

42项目的敏感性分析是只通过分析,预测项目的主要制约因素在发生一定的变化时可能回引起的项目成本效益评价指标的变化情况,从而了解各种项目不确定性因素的变化对于项目实现预期目标的影响程度,并依此对项目对于各种风险的承受能力作出定量的判断.

43概率分析法主要用来分析各种项目的不确定性事件发生的频率和各种不确定性事件带来的不同后果的发生概率

44 项目风险定义是指项目所处环境和条件本身的不确定性和项目业主/客户,项目组织或项目其他相关利益主体主观上不能准确预见或控制影响因素，使项目的最终结果与项目相关利益主体期望产生背离,从、而给项目相关利益主体带来损失的可能性

45项目风险度量是对于项目风险大小,项目风险影响程度和项目风险后果所进行的全面预计和评估

46 项目风险综合评估所要综合的核心要素包括(项目风险的概率大小,项目风险的后果,项目风险的引发原因,项目风险的后果的严重程度,项目风险后果的影响范围,项目风险的时间进程,项目风险有无预警信息,项目风险的关联程度等等)

47项目后评估的统计数据处理的原则有(真实性和可比性原则)

48项目后评估预测数据处理的方法有(回归预测法,趋势分析法和专家调查法)

49项目后评估报告的内容要求有(项目背景,项目前评估的情况,项目实际实施情况,项目实际运营情况,项目后评估数据，项目对比评估数据,结论和经验教训,建议与对策等等)

50建设项目的投资估算一般可按项目生产能力投资估算和概算编制法等进行估算和列表进行审查和鉴定.项目引进设备要加上国内支付的关税,产品税,手续费,运输费,保险费统称两税三费

填空
1.项目决策的程序：立项和批准。
2.项目周期的三个阶段：项目定义与决策阶段，项目实施阶段，项目运行阶段。
3.项目前评估的循环：其一是项目批准立项以前的项目初步可行性研究循环，其二是项目可行性报告的批复与项目投资决策的研究循环。
4.项目跟踪评估包括：监督与评价。
5.项目自然条件的特点：第一是自然资源的有限性，第二是自然资源分布的不均衡性。
6.直接调查法的做法：1.走访调查2.电话调查3.书面调查。
7.项目技术装备按在项目产品生产中的作用可分为：生产装备、辅助装备和服务装备。
8.对于项目施工技术方案的评估主要涉及对于项目实施技术方案的可靠性、经济性和高效性等方面的评估。
9.固定资产评估方法：一类是生产能力指数估算法和类比法，另一类详细估算法。
10.影子工资换算系数是项目国民经济评估的一种参数，它是影子工资与财务工资的比率。
11.在识别项目国民经济费用和效益时应遵循的原则：1.国家原则2.边际原则。
12.项目风险评估的主要内容：1.项目风险的识别2.项目风险的度量。
13.项目后评估统计数据处理的原则：1.真实性原则2.可比性原则。
14.政府采购项目的方式：一种是议价方式，另一种是招投标方式。
15.项目评估模型的分类：一是传统的项目决策方法，二是系统分析的综合评估方法。
16.产品的基本要素和特征：第一层是产品的核心要素，第二层是产品的实体要素，第三层是产品的引申要素，第四层是产品的扩张层。
17.工程建设项目分为：一类是生产性项目，另一类是项目是社会福利性项目。
名词解释
1.长期待摊费:是指不能计入工程成本，而应该在项目生产经营期内逐年摊销的费用，包括开办费和经营租赁租入的固定资产支出等。
2.经营成本是指项目经营期发生的，为满足项目正常生产经营而支付的成本，它是项目生产经营阶段最主要的现金流出项目。
3.损益表是反映了项目计算期内各年的利润总额、所得税及税后利润分配情况。
4.静态投资回收期:是指以项目的净收益收回全部投资（固定资产投资和流动资金）所需的时间，由于它不考虑时间价值，因此可以把各个时点上的资金进行直接加减。
5.项目资本金利润率:是项目的自有资金利润率，它等于年利润率总额与项目资本金之比，它反映投资者投入项目的资本金的盈利能力。
6.项目资产负债率是项目负债与项目资产之比，它反映了项目各年所面临的财务风险程度及偿还能力。
7.项目的财务净现值是指在项目计算期内，按设定的折现率将项目各年的净现金流量折算成现值后所求出的项目金流入与流出之和。
8.影子价格是为实现一定的经济发展目标而人为确定的比市场交换价格更为合理的一种理论价格。
9.转移支付是指项目在投资建设和生产经营过程中的某些货币收支科目并不真正反映资源投入产出的变化，而只表现为资源的支配权从某个经济主体转移到另一个经济主体手中，因而并不会引起社会最终产品的增减和国民收入的变化，这种不伴随资源增减的纯粹性货币转移称之为转移支付。
10.项目风险是指项目所处环境和条件本身的不确定性和项目业主/客户、项目组织或项目其他相关利益主体主观上不能准确预见或控制影响因素，使项目的最终结果与项目相关利益主体的期望产生背离，从而给项目相关利益主体带来损失的可能性。
11.技术引进是指通过贸易途径，以各种不同的合作方式，从国外获得发展国民经济和提高技术水平所需要的各种类型的技术的行为过程。
12.影子工资是指国家和社会为建设和运营项目使用劳动力而付出的代价，实质上就是劳动力的影子价格。

项目管理论证与评估（简答）

简答一

1.项目前评估的内容：

1.组织发展战略和项目机会评估，它是项目前评估的第一项工作，是分析和确认是否开展一个项目的评估工作2.项目必要评估，它是关于一个组织是否有必要开展项目的评估3.项目可行性研究，它是对项目提案的经济、技术、运营和环境影响等方面的必要性和可行性所进行的分析与评估4.项目备选方案的比较研究，它是在项目可行的基础上所开展的关于项目备选方案的比较优选的评估工作。

2.项目前评估的循环：

其一是项目批准立项以前的项目初步可行性研究循环，其二是项目可行性报告的批复与项目投资决策的研究循环。

3.项目跟踪评估的主要内容：

对于项目实施情况的评估，对于项目环境变化的评估，对于项目未来发展的预测，对于项目必要性的再评估和对于项目可行性的再评估等。

4.项目跟踪评估的作用：

1.它是项目实施工作的保障2.它是项目变更的前提条件3.它是项目绩效度量的手段4.它是项目跟踪决策的依据。

5.项目原材料供应条件评估

：1.分析和评估原材料品种、数量和规格能否满足项目的需要2.分析和评估原材料的质量和性能能否适应生产工艺和项目产品设计功能的要求3.分析和评估原材料的价格以及其变动趋势4.分析和评估原材料的运输方式与距离和运输费用5.分析和评估原材料的存储设施条件6.的国内和国外来源情况。

6.项目产品的市场需求调查：

1.项目产品需求者的调查2.项目产品的市场需求量调查3.项目产品的品种需求调查4.项目产品的质量需求调查5.项目产品市场价格需求调查6.项目产品市场细分的调查。

7.项目法律环境评估的主要内容：

1.有关企业的基本法律制度的评估2.有关企业经营的法律制度的评估3.有关经济活动监督管理的法律制度4.有关劳动和社会保障方面的法律制度的评估5.有关国家和地方经济司法制度和实践的评估。

8.项目技术评估的程序

：1.收集和整理相关的项目技术资料2.确定项目评估的主要内容3.确定项目技术方案评估的指标和标准4.开展项目技术方案的专项评估5.开展项目技术评估的综合评估。

9.项目财务评估的步骤：

1.项目财务数据收集2.项目财务数据预测3.编制项目财务评估用报表4.全面进行项目财务可行性研究5.给出项目财务可行性分析结论。

10.项目环境影响评估的原则：

1.目的性与主导性原则2.整体性和相关性原则3.均衡性和动态性原则4.随机性和风险性原则5.社会经济与公众参与原则。

11.项目社会影响评估的步骤：

1.确定评估的目的与范围2.选择评估的指标与指标体系3.确定评估的基准或参照指标值4.审定被评估的项目备选方案5.通过预测获得评估数据并进行评估。

12.项目风险的主要特征：

1.项目风险事件的随机性2.项目风险的相对可预测性3.项目风险发展的渐进性4.项目风险发展的阶段性5.项目风险发展的突变性。

13.项目综合评估的内容：

1.项目必要性评估结论2.项目产品市场评估结论3.建设条件和生产条件评论评估评论4.技术先进性评估结论5.财务、经济可行性评估结论。

14.项目后评估报告的内容要求：

1.项目背景2.项目前评估的情况3.项目实际实施情况4.项目实际运营情况5.项目后评估数据6.项目对比评估数据7.结论和经验教训8.建议与对策等。

15.商业项目评估的主要内容

1.商业项目的选址分析与评估2.商业项目的商圈分析3.商业项目的市场战略及其经营分析4.商业项目的服务环境与条件评估5.商业项目的财务和国民经济评估。

16.产品的基本要素和特征：

第一层是产品的核心要素，第二层是产品的实体要素，第三层是产品的引申要素，第四层是产品的扩张层。

17.世界银行的贷款程序和决策周期：

1.项目的选定2.项目的准备3.项目的评估4.项目的谈判5.项目的执行6.项目后评估。

18、项目的生命周期中都应该包括以下几个方面的基本内容？

答：①项目的时限②项目的阶段③项目的任务④项目的成果⑤项目生命周期的描述

19、项目决策的内容和程序？

答：①调查研究收集资料②确定项目目标③确定项目产出物④拟订项目备选方案⑤分析和评估备选方案的可行性⑥选择项目的备选方案作出项目决策

20、项目前评估的主要内容？

答：①组织发展战略评估②项目的机遇研究③项目的必要性研究④项目的可行性研究⑤项目备选方案的比较研究

21、项目跟踪评估的主要内容？

答：①项目实施情况的评估②项目环境变化的评估③项目未来发展的预测④项目必要性的跟踪评估⑤项目可行性的跟踪评估

22、项目论证与评估的主体？

答：①项目业主和发起人②项目实施者或承包商③贷款银行和融资者④政府或主管部门

23、世界银行的贷款项目的项目全生命周期？

答：①项目立项阶段②项目准备阶段③项目评估阶段④贷款谈判和执董会批准⑤项目执行和监督⑥项目后评估

24、项目前评估的特性？

答：①预测性②系统性③实践性④科学性

25、项目前评估的作用？

答：①它是项目投资决策的保障②它是项目融资的必要条件③它是确保国家利益的一种手段④它是项目管理的出发点和重要依据

26、项目前评估的基本原则？

答：①遵纪守法的原则②实事求是的原则③可比性原则④动态分析为主的原则⑤公证可考的原则

27、项目跟踪评估的作用？

答：①它是项目实施工作的保障②它是项目变更的前提条件③它是项目计效度量的手段④它是项目跟踪决策的依据

28、项目跟踪评估的基本原则？

答：①对照计划的原则②统计分析的原则③内外结合的原则④问题和对策评估并重的原则

29、项目后评估的基本特性？

答：①信息反馈的特性②事后评估的特性③为项目运营决策服务的特性④事前防范的特性

30、项目的外部运营环境？

答：①项目所需资源的供应环境②项目销售的市场环境③项目所处宏观经济政治环境④项目所处自然环境

31、项目的微观运行环境？

答：①项目所需资源的的供给条件②项目销售的市场条件③项目产品或服务的竞争情况等要素

32、项目运行环境评估的主要内容？

答：①项目资源条件的评估②项目市场条件的评估③项目竞争环境条件评估④项目宏观环境条件的评估⑤项目运行环境的综合评估

33、项目产品的市场血球调查？

答  ①项目产品需求者的调查②项目产品的市场需求量调查③项目产品的品种需求调查④项目产品的质量需求调查⑤项目产品市场价格需求调查⑥项目产品市场细分的调查

34、在项目的市场需求调查中所使用的方法主要有哪几种？

答⑴直接调查法①走访调查法②电话调查法③书面调查法⑵间接调查法

35、项目法律环境评估的主要内容？

答 ① 有关企业的基本法律制度的评估 ②有关企业经营的法律制度的评估③有关经济活动监督管理的法律制度④有关劳动和社会保障方面的法律制度的评估⑤有关国家和地方经济司法制度和实践的评估

36、项目社会文化环境评估的主要内容？

答①文化影响因素的评估②舆论影响因素评估③社区影响因素的评估

37、项目运行环境综合评估的内容？

答①安全性评估②完善性评估③优惠性评估

38、项目运行环境综合评估的基本准则？

答 ①客观性原则②全面性原则③前瞻性原则 

39、项目技术的可靠性？

答  是指在项目技术的运用中不会出现项目技术失效或过多的故障或问题，这包括对于项目工艺技术和技术装备与项目工程技术等一系列的相关技术的可靠性问题

40、项目技术评估的内容？

答⑴项目工艺技术的评估①工艺技术必须要满足项目运行的需要②项目工艺技术要适应原材料和技术装备条件的要求③项目工艺技术的先进性和技术进步特性的要求⑵项目技术装备的评估①项目技术装备的来源评估②项目技术装备的配套性评估③项目技术装备与项目建筑和运营条件的配套评估④项目技术装备相关支持软件的评估⑶项目工程技术方案评估①项目工程技术方案和工艺技术方案的协调性②项目工程技术方案和技术装备方案的协调性③项目工程技术方案要经济和安全

41、项目技术评估的程序？

答 ①收集和整理相关的项目技术资料②确定项目技术评估的主要内容③确定项目技术方案评估的指标和标准④开展项目技术方案的专项评估⑤开展项目技术评估的综合评估

42、项目工艺技术方案评估中的原则？

答 ①项目工艺技术必须满足项目产品生产需要的原则②项目工艺技术哎哟适合可选用原材料和其他运行条件的原则③项目工艺技术方案要整体均衡和全面配套的原则④项目工艺技术方案要具备先进性和经济性原则⑤项目工艺技术方案要具备一定的可变更性的原则

43、项目技术装备评估的方法？

答⑴投资回收期法⑵费用换算法①年费用法②现值法

44、项目工程设计方案的评估方法？

答①综合评估的方法②对比分析的方法③成本收益分析的方法

45、项目财务评估的作用主要是哪三个方面？

⑴是反映项目的盈利和偿债能力，判明企业投资所获得的收益和投资人投入资金的安全性，为投资者的投资决策提供信息支持⑵是为项目的成本管理提供信息和数据，包括项目所需投资规模、用款的计划安排与筹款方案等⑶分析和确定项目投资的风险及其应对措施，任何项目都会有一定的 财务风险，包括项目风险成本项目风险收益，这些同样要通过项目财务评估来分析确定和评价

46、项目财务评估的方法和步骤？

答 ①  项目财务数据收集②项目财务数据预测③编制项目财务评估用报表④全面进行项目财务可行性⑤给出项目财务可行性分析结论

47、经营成本估算主要包括哪几方面？

答①原材料、燃料及动力费②工资及福利费③修理费④其他费用

48、项目财务评估静态指标包括哪方面？

答 ①机构台投资回收期②全部投资利润率③资本利润率④全部投资收益率⑤资本金收益率

49、项目国民经济评估的程序？

答 ①对项目的经济效益和费用从国民经济的角度进行划分②对计算项目费用与效益所、用影子价格等参数进行分析③对项目经济效益和费用按照影子价格进行调整计算④编制项目国民经济评估报表⑤计算项目国民经济效益指标⑥编制项目规模经济评估相关报表⑦对项目社会效益的评估⑧对项目不确定性的分析⑨对项目经济综合平谷与结论

50、识别项目国民经济费用和效益时应遵循以下原则？

答①国家原则②边际原则

51、项目环境影响评估的原则？

答①自主性与主导性原则②整体性与相关性原则③均衡性与动态性原则④随机性与风险性原则⑤社会经济性与公众参与原则

52、项目环境影响评估报告书的编写内容？

答①概括和描述项目所在区域环境现状②简要说明项目的环境影响源泉及污染源状况③总结和说明项目环境影响的预测和评估结果⑷对项目相关环保措施的改进建议⑤项目环境影响评估报告书的内容排列

53、项目社会影响评估主要有？

答①包含在项目国民经济评估中的社会效益分析②项目经济评估加项目收入分配分析③项目的国家宏观经济分析④引入社会学家参与评估的项目社会分析或社会影响评估

54、我国开展项目社会影响评估的意义和作用？

答①这有助于保证项目与其所处社会环境的相互协调②它有利于促进国家社会发展目标的顺利实现③它有利于减少项目投资的短期行为和盲目建设④它有利于资源的合理利用和社会环境保护

55、通过预测获得评估数据并进行评估？

答①对项目备选方案的项目社会效益与社会影响定量指标数据预测②对项目备选方案不能定量的项目社会效益也社会影响进行定性分析③分析各定量与定性分析指标的重要程度并建立项目的社会影响评估模型④开展专项和综合分析与评估并选出最优的项目或项目方案⑤专家论证和最终批准

56、项目对资源利用的影响评估方法？

答：1）项目对各种社会资源利用的影响评估方法2）项目对国土开发利用效益的影响评估方法3）项目对节约能源和各种自然资源的影响评估方法4）项目对自然资源综合利用的影响评估方法5）项目对防止和造成自然灾害的影响评估方法

57、项目对文化教育的影响评估方法？

答：1）项目对当地人民文化娱乐的影响评估方法2）项目对教育事业的影响评估方法3）项目对文化事业的影响评估方法4）项目对当地人民省会的影响评估方法5）项目对社会建设、社会福利和社区社会保障的影响评估方法

58、项目对社会环境的影响评估方法？

答：1）项目对文物古迹的影响评估方法2）项目对民族团结的影响评估方法3）项目对国防和国家威望的影响评估方法4）对当地人民风俗习惯和宗教信仰的影响评估方法5）项目与当地政府和管理机构以及民众的相互影响评估方法

59、项目不确定性的含义是？

答：1）人们主观认识能力的局限性2）市场价格的变动3）项目工艺，技术方案的更改4）项目工期与资金的变化5）项目经济寿命的变动6）项目所用外汇的汇率的波动7）国内外政策和法规的变化8）其他的不确定性事件

60、项目不确定性分析的含义与作用？

答：1）明确项目不确定性因素对项目成本效益指标的影响2）确定项目评估结论的有效性和有效范围3）提高项目评估结论的可靠性和有效性4）确定项目成本效益指标的变化情况

61、项目风险的主要特征有哪些？

答：1）项目风险事件的随机性2）项目风险的相对可预测性3）项目风险发展的渐进性4）项目风险发展的阶段性5）项目风险发展的突变性

62、项目风险评估的主要内容？

答：1）项目风险的识别2）项目风险的度量

63、项目风险评估的程序？

答：1）项目风险管理信息系统的开发与建立2）项目风险信息的跟踪，收集，处理和生成3）项目风险的识别与判断4）项目风险的分类与开列5）项目风险发生概率的分析与确定6）项目风险原因或来源的分析与确定7）项目风险后果的分析与确定8）项目风险发展时间进程的分子与确定9）项目风险度量与控制优先序列的确定10）给出项目风险识别和度量报告

64、项目后评估的一般原则？

答1）独立性2）科学性3）实用性4）透明性5）反馈性

65、商业项目评估的主要内容？

答1）商业项目的选址分析与评估2）商业项目的商圈分析3）商业项目的市场战略及其经营分析4）商业项目的服务环境与条件评估5）商业项目的财务和国民经济的评估

项目管理论证与评估（论述）

项目竞争环境条件评估的内容：1.现有竞争对手间的竞争环境评估，现有竞争对手的识别，现有竞争对手间争夺的激烈程度的评估2.潜在进入者的竞争威胁评估，潜在竞争者的识别，潜在竞争者进入威胁程度的评估3.替代产品的竞争威胁评估，替代产品的竞争威胁评估不但要找出项目产品的各种潜在的可替代产品，而且要分析和评估这种替代的可能性和进程，即分析和评估替代产品的竞争威胁程度 4.买方侃价能力的竞争威胁评估，其一是充分识别一个项目产品的买主或顾客，其二是充分评估这些买主或顾客的侃价能力及其造成的威胁程度5.供方的侃价能力的竞争威胁评估，其一是要充分识别一个项目的供方，其二是充分评估这些供方的侃价能力及其造成的威胁程度

2.项目国民经济评估的程序：1.对项目的经济效益和费用从国民经济的角度进行划分2.对计算项目费用与效益所用影子价格等参数进行分析3.对项目经济效益和费用按照影子价格进行调整计算4.编制项目国民经济评估报表5.计算项目国民经济效益指标6.编制项目规模经济评估相关报表7.对项目社会效益的评估8.对项目不确定性的分析9.项目经济综合评估与结论。

3.项目社会影响评估的含义和作用：当今的项目社会影响评估主要有：一是包含在项目国民经济评估中的社会效益分析，二是项目经济评估加项目收入分配分析，三是项目的国家宏观经济分析，四是引入社会学家参与评估的项目社会分析或社会影响评估。开展项目评估的作用：1.这有助于保证项目与其所处社会环境的相互协调2.它有利于促进国家社会发展目标的顺利发展3.它有利于减少项目投资的短期行为和盲目建设4.它有利于资源的合理利用和社会环境保护。

4.项目不确定的含义：1.人们主观认识能力的局限性2.市场价格的变动3.项目工艺、技术方案的更改4.项目工期与资金的变化5.项目经济寿命的变动6.项目所用外汇的汇率波动7.国内外政策和法规的变化8.其他的不确定事件。

。

5.项目不确定分析的含义（作用）：1.明确项目不确定性因素对项目成本效益指标的影响2.确定项目评估结论的有效性和有效时间3.提高项目评估结论的可靠性和有效性4.确定项目成本效益指标的变化情况。

6、项目后评估的作用？

答：①它是总结项目经验教训的基本手段。项目后评估通过对已建成并运行一段时间的项目进行全面的分析和评价，从而全面地总结项目整个过程中的各种经验和教训，全面反映整个项目实施过程中所存在的问题和失误。②它是提高组织项目决策水平的工具。项目前评估是为项目决策服务的，而项目后评估是为提高组织的项目决策水平服务的。因为到了项目后评估的时候，项目的实施已经完成而且项目已经投入了一段时间的运营，人们已无法改变项目即定的事实。③它是实现项目可持续发展的需要。项目后评估的一项主要评估内容是对于项目未来的可持续发展作出评估，并通过这种评估去找出项目存在的问题和解决这些问题从而实现项目后续项目发展的方法与出路。④它是减少项目负面影响工作的出发点。项目后评估工作的另一个重要内容是对项目给社会与环境所造成的实际影响给出必要的评价，这样人们就可以根据这种评价采取必要的应对措施，从而减少项目对于社会和自然环境的影响。

7、项目竞争环境评估的内容？

答：①现有竞争对手间的竞争环境评估。这主要包括两个方面的内容：⑴现有竞争对手的识别⑵现有竞争对手间争夺的激烈程度的评估②潜在进入者的竞争威胁评估。这主要包括两个方面的内容：⑴潜在竞争者的识别⑵潜在竞争者进入威胁程度的评估③替代产品的竞争威胁评估。替代产品的竞争威胁评估不但要找出项目产品的各种潜在的可替代品而且要分析和评估这种替代的可能性和进程，既分析和评价替代产品的竞争威胁程度。④买方侃价能力的竞争威胁评估。如果出现下述情况，买主的侃价能力就会加强：⑴相对于项目产品的销售量而言，买方购买是大批量和集中进行的。⑵买方购买的产品占其销量的相当大一部分。⑶市场上有大量的相同产品供应商。⑷买方本身的实际赢利水平低下。⑸买方具有采取自主生产同类产品的能力。⑹买方对项目产品的需求并不十分迫切和必须。⑺买方充分掌握了项目产品的市场供应信息。⑻其他有利于买方的情况，如买主的谈判能力和技巧。⑤供方的侃价能力的竞争威胁评估。对于供方的侃价能力所造成的产品项目竞争威胁同样需要从两个方面进行评估。

8、项目技术评估的相关因素？

答：①需求因素。市场需求是项目技术开发与选用的根本影响或制约因素。市场需求直接影响到项目技术的选择与评估，因为市场需求决定了项目产品的性能、规格、质量、数量、生产规模和生产模式等，这些都从根本上制约着项目技术的选择，包括对于项目生产工艺技术和技术装备的选择。②资源因素。资源因素主要包括资金、人力、能源、原料、装备等资源供应方面的因素。其中资金短缺会对选择资金密集型项目技术形成制约，人员素质与数量不足会对选用知识密集型项目技术造成影响。③供给因素是指在项目技术的选用和评估中还必须考虑是否有相应技术的供给和是否能够取得所需的项目技术。④技术支持因素是指能使项目技术发挥作用和效益的各种技术支持条件。⑤环境制约因素。自然和社会环境因素同样影响和制约着对项目技术的选择。一方面社会环境从人为角度制约项目技术的选择。另一方面

自然环境从客观角度制约项目技术的选择。

9、项目财务评价指标分类与体系？

答：①根据是否考虑资金时间价值，可分为静态评估指标和动态评估指标。分类为：项目财务评估指标包括：静态评估指标、动态评估指标。静态评估指标又分为：投资回收期、借款偿还期、投资利润率、投资利税率、资本金利润率、财务比率。动态评估指标又分为：投资回收期、财务净现值、财务内部收益率。②根据评估指标的性质分类。可分为：项目财务评估指标分为：时间性评估指标、价值性指标、比率性指标。③根据财务评估的目标分类。可分为：财务评估指标，包括盈利能力指标、清偿能力指标、外汇平衡能力指标。

10、项目国民经济评估的作用？

答：①它是宏观经济层次上合理配置国家有限资源的需要。任何项目都会从国民经济系统中汲取必要的投入物，同时也向国民经济体系提供一定数量的产出物。②它是真实反映项目对国民经济所作贡献的需要。因此人民有必要使用能够反映商品资源真实价值的影子价格等方法去计算一个项目的经济费用与经济效益。③项目国民经济评估是投资决策科学化的需要。其一它有利于引导项目投资方向。其二它有利于控制项目的投资规模。其三它有利于提高项目投资管理的质量。

11、项目国民经济评估与项目财务评估的区别？

答：①两种评估的出发点和目的不同。项目财务评估是站在企业或投资者立场上，而项目国民评估则是从国家角度分析项目对整个社会产生的收益和成本。②两种评估的分析对象不同。项目财务评估的分析对象是企业或投资者，而项目国民经济评估分析的对象则是由项目带来的国民收入增值的情况。③两种评估中费用和效益的组成不同。在项目财务评估中，凡是流入或流出项的项目货币收支均视为企业或投资者的费用和效益，只有当项目的投入或产出能够给国民经济带来贡献时才被当作项目的费用或效益进行评估。④两种评估中计量费用与效益的价格尺度不同。项目财务评估采用市场交易价格去计量项目的价值，而项目国民经济评估采用体现影子价格去计量项目投入和产出物的价值。⑤两种评估的内容和方法不同。项目财务评估采用企业成本与效益的分析方法。而国民经济效益评估采用费用与效益分析、成本与效益分析和多目标综合分析等方法。⑥两种评估采用的评估标准和参数不同。项目财务评估的主要评估标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目国民经济评估主要标准和参数是净效益、经济净现值、社会折现率、影子价格等。⑦两种评估的时效性不同。项目财务评估以国家现行的财税制度为依据，而项目国民经济评估多数是按照经济原则进行评估。

12、项目社会影响评估的步骤？

答：①确定评估的目的与范围。根据项目建设的主要目标与功能和国家的发展目标，由项目评估人员所涉及的主要社会影响因素进行分析研究。②选择评估的指标与指标体系。根据不同项目的社会影响评估的范围，选择确定项目，社会影响评估的具体指标和指标体系。③确定评估的基准或参照指标值。在确定这些项目社会影响评估基准或参照指标值的时候一定要坚持满意的原则。④审定被评估的项目备选方案这种项目备选方案的根本要求就是能够实现项目即定的目标。⑤通过预测获得评估数据并进行评估。⑴对项目备选方案的项目社会效益与影响指标作数据预测。⑵对项目备选方案不能定量的进行定性分析。⑶分析定量与定性分析指标的重要程度并建立项目的社会影响评估模型。⑷开展专项和综合分析与评估并选出最优的项目或项目方案。⑸专家论证和最终批准。

